『ETF 특화 AI 에이전트 구축』 견적서

제안업체: (주)바틀                                          2026년 3월

1. 개발비 견적

(1) 인건비

(단위: 천원, 부가세 별도)

| 역할 | 등급 | 인원 | 투입률 | 기간(월) | 단가(월/천원) | 소계(천원) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM/아키텍트 | 특급 | 1 | 30% | 5 | 12,000 | 18,000 |
| AI/ML 리드(개발팀장) | 고급 | 1 | 100% | 5 | 9,500 | 47,500 |
| 백엔드/인프라(풀스택) | 고급 | 1 | 100% | 5 | 9,500 | 47,500 |
| 프론트엔드/AI(풀스택) | 고급 | 1 | 100% | 5 | 9,500 | 47,500 |
| AI 에이전트/풀스택 | 중급 | 1 | 100% | 5 | 7,500 | 37,500 |
| 인건비 소계 |  | 5명 |  | 5개월 |  | 198,000 |

(2) 개발비 합계

| 구분 | 금액(천원) |
| --- | --- |
| 인건비 | 198,000 |
| 개발비 합계 | 198,000 |

2. 솔루션 견적

솔루션을 포함하여 제안하는 사유: LLM API는 본 시스템의 핵심 엔진으로, 모델 선정·프롬프트 최적화·비용 관리가 구축 품질에 직결되기 때문입니다.

(1) LLM API 비용 (구축 기간 5개월)

| 항목 | 모델 | 월 예상 사용량 | 월 비용(천원) | 5개월(천원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 메인 LLM | Claude Sonnet | 월 500만 토큰 | 1,500 | 7,500 |
| 경량 LLM | Claude Haiku | 월 1,000만 토큰 | 300 | 1,500 |
| 임베딩 | text-embedding-3-large | 월 200만 토큰 | 200 | 1,000 |
| LLM API 소계 |  |  | 2,000 | 10,000 |

(2) 뉴스 데이터 API (구축 기간 5개월)

| 항목 | 제공사 | 월 비용(천원) | 5개월(천원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 금융 뉴스 API | 연합뉴스 또는 뉴스핌 API | 1,000 | 5,000 |
| 뉴스 API 소계 |  | 1,000 | 5,000 |

(3) 솔루션 견적 합계

| 구분 | 금액(천원) |
| --- | --- |
| LLM API 비용 (5개월) | 10,000 |
| 뉴스 데이터 API (5개월) | 5,000 |
| 솔루션 합계 | 15,000 |

3. 클라우드 인프라 비용 시뮬레이션

(1) 월별 클라우드 비용 (AWS 기반)

| 서비스 | 사양 | 월 비용(천원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ECS Fargate | 4vCPU/16GB × 4태스크 | 1,800 | 챗봇API,MCP,RAG,관리자API |
| RDS Aurora PostgreSQL | db.r6g.xlarge | 1,200 | pgvector, Multi-AZ |
| OpenSearch | m6g.large × 2노드 | 800 | 하이브리드 검색(BM25) |
| ElastiCache Redis | cache.r6g.large | 500 | 세션/응답 캐시 |
| S3 | 500GB | 50 | 문서 원본, 임베딩 백업 |
| CloudFront | 월 1TB 전송 | 150 | CDN |
| ALB | × 2 | 100 | 외부 + 내부 |
| VPN | Site-to-Site | 100 | 사내망 연결 |
| WAF | 웹 방화벽 | 100 | 보안 |
| CloudWatch + CloudTrail | 모니터링/감사 | 100 | 로그, 메트릭, 알람 |
| KMS + Secrets Manager | 키 관리 | 50 | API키, DB 인증 |
| 기타 (전송, DNS 등) |  | 150 | Route53, NAT Gateway |
| 월간 클라우드 소계 |  | 5,100 |  |

(2) 구축 기간 클라우드 비용 (5개월)

| 구분 | 금액(천원) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 개발/테스트 환경 (축소 사양) | 12,750 | 프로덕션 50% 사양, 5개월 |
| 프로덕션 환경 (마지막 1개월) | 5,100 | 안정화 단계 |
| 구축 기간 클라우드 소계 | 17,850 |  |

(3) 연간 클라우드 비용

| 구분 | 월 비용(천원) | 연간 비용(천원) |
| --- | --- | --- |
| 클라우드 인프라 | 5,100 | 61,200 |
| 예약 인스턴스 적용 시 (1년 약정, -30%) | 3,570 | 42,840 |

4. 유지보수 견적 (구축 완료 후)

(1) 유지보수 인건비

| 역할 | 인원 | 투입률 | 월 단가(천원) | 월 비용(천원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영 PM | 1 | 10% | 12,000 | 1,200 |
| AI 엔지니어 | 1 | 30% | 9,500 | 2,850 |
| 백엔드 개발자 | 1 | 20% | 9,500 | 1,900 |
| 인프라 운영 | 1 | 10% | 9,500 | 950 |
| 유지보수 인건비 소계 |  |  |  | 6,900 |

(2) 유지보수 월 운영비

| 항목 | 월 비용(천원) |
| --- | --- |
| 유지보수 인건비 | 6,900 |
| 클라우드 인프라 (예약 인스턴스) | 3,570 |
| LLM API | 2,000 |
| 뉴스 API | 1,000 |
| 월간 운영 합계 | 13,470 |

(3) 연간 유지보수 비용

| 구분 | 금액(천원) |
| --- | --- |
| 연간 운영 비용 | 161,640 |

5. 월 사용자 규모별 LLM 비용 시뮬레이션

FunETF 앱 MAU 중 챗봇 활성 사용률 20%, 활성 사용자 월 평균 25회 질의 기준으로 산정합니다.

(1) 규모별 월간 비용

| 항목 | MAU 10만 | MAU 30만 | MAU 50만 |
| --- | --- | --- | --- |
| 챗봇 활성 사용자 (20%) | 2만 명 | 6만 명 | 10만 명 |
| 월 총 질의 수 (×25회) | 50만 회 | 150만 회 | 250만 회 |
| LLM 월 합계 (USD) | $17,433 | $52,298 | $87,163 |
| LLM 월 합계 (원화, 1USD=1,350원) | 약 23,530천원 | 약 70,600천원 | 약 117,670천원 |

(2) 비용 최적화 전략

| 전략 | 절감 효과 | 적용 시 예상 비용 (MAU 30만 기준) |
| --- | --- | --- |
| 응답 캐싱 (인기 질문 30% 캐시 적중) | -30% | 약 49,420천원 |
| Claude Haiku로 단순 질의 처리 (40%) | -25% | 약 52,950천원 |
| 프롬프트 최적화 (토큰 20% 절감) | -15% | 약 60,010천원 |
| 3가지 동시 적용 | 약 -55% | 약 31,770천원 |

6. 총 비용 요약 — 안 A: 일괄 포함형

(단위: 천원, 부가세 별도)

(1) 구축 비용 (1회성)

| 구분 | 금액(천원) |
| --- | --- |
| ① 개발비 (인건비) | 198,000 |
| ② 솔루션 (LLM API + 뉴스API, 5개월) | 15,000 |
| ③ RAG 솔루션 라이선스 (프로젝트 전용) | 20,000 |
| ④ 클라우드 인프라 (구축 5개월) | 17,850 |
| 구축 비용 합계 (①+②+③+④) | 250,850 |

(2) 유지보수 비용 (연간)

| 구분 | 금액(천원) |
| --- | --- |
| ⑤ 유지보수 인건비 | 82,800 |
| ⑥ 클라우드 인프라 (예약 인스턴스) | 42,840 |
| ⑦ LLM API (MAU 30만, 최적화 적용) | 381,240 |
| ⑧ 뉴스 API | 12,000 |
| ⑨ 문서 갱신·품질관리 | 24,000 |
| 유지보수 연간 합계 (⑤~⑨) | 542,880 |
| (참고) 월간 환산 | 45,240 |

(3) 1차년도 총괄 — 안 A

| 구분 | 금액(천원) |
| --- | --- |
| 구축 비용 (1회) | 250,850 |
| 유지보수 (연간) | 542,880 |
| 1차년도 총 비용 | 793,730 |

7. 비용 구조 대안 — 안 B: 실비정산 분리형

LLM API, 클라우드 인프라, 뉴스 API 등 트래픽에 따라 유동적인 비용을 삼성자산운용이 각 벤더와 직접 계약하고 실비정산하는 구조입니다. 바틀은 시스템 구축·설정을 대행하고, 월 사용료는 삼성자산운용이 AWS·Anthropic·뉴스사에 직접 결제합니다.

(1) 구축 비용 비교 (안 A vs 안 B)

(단위: 천원, 부가세 별도)

| 구분 | 부담 | 안 A | 안 B | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 개발비 (인건비) | 바틀 | 198,000 | 198,000 | 고정 |
| ② RAG 솔루션 라이선스 | 바틀 | 20,000 | 20,000 | 고정 |
| ③ LLM API (5개월) | 삼성 | 10,000 | — | 실비정산 |
| ④ 뉴스 API (5개월) | 삼성 | 5,000 | — | 실비정산 |
| ⑤ 클라우드 인프라 (5개월) | 삼성 | 17,850 | — | 실비정산 |
| 바틀 → 삼성 청구 |  | 250,850 | 218,000 | ▼ 32,850 |
| 삼성 직접 부담 (실비) |  | — | 32,850 |  |

(2) 유지보수 비용 비교 — 연간

| 구분 | 부담 | 안 A | 안 B | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑥ 유지보수 인건비 | 바틀 | 82,800 | 82,800 | 고정 |
| ⑦ 문서 갱신·품질관리 | 바틀 | 24,000 | 24,000 | 고정 |
| ⑧ 클라우드 인프라 (연간) | 삼성 | 42,840 | — | 실비정산 |
| ⑨ LLM API (연간) | 삼성 | 381,240 | — | 트래픽 연동 |
| ⑩ 뉴스 API (연간) | 삼성 | 12,000 | — | 실비정산 |
| 바틀 → 삼성 청구 |  | 542,880 | 106,800 | ▼ 436,080 |
| 삼성 직접 부담 (실비) |  | — | 436,080 |  |

(3) 1차년도 총괄 비교

| 구분 | 안 A | 안 B | 차이 |
| --- | --- | --- | --- |
| 바틀 청구 금액 | 793,730 | 324,800 | ▼ 468,930 |
| 삼성 직접 부담 (실비) | — | 468,930 |  |
| 삼성 총 지출액 | 793,730 | 793,730 | 동일 |

(4) 실비정산 대상 및 계약 구조

| 항목 | 벤더 | 계약 주체 | 바틀 역할 | 비용 특성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 클라우드 인프라 | AWS | 삼성 AWS 계정 | 구축·설정 대행 | 월 고정+스케일링 |
| LLM API | Anthropic | 삼성 Enterprise | 프롬프트 최적화 | MAU 비례 변동 |
| 뉴스 API | 연합뉴스/뉴스핌 | 삼성 직접 계약 | 연동 개발 | 월 정액 |

※ 안 B 선택 시 삼성자산운용 총 지출은 안 A와 동일하나, 바틀 계약 금액이 약 7.9억 → 3.2억으로 축소됩니다.

※ Anthropic Enterprise 계약을 삼성자산운용이 직접 체결하면 Zero Data Retention 등 보안 조건을 직접 관리할 수 있습니다.

※ LLM API 비용은 MAU에 따라 월 수백만~수천만원 변동하므로, 실비정산이 양측 리스크를 최소화합니다.

제안가격 산출 근거

· 인건비: SW기술자 노임단가(한국소프트웨어산업협회 2025년 기준) 적용

· 클라우드 비용: AWS 공식 요금표 기준 (서울 리전, 2026년 3월 기준)

· LLM API: Anthropic Claude API 공식 요금 기준

· 뉴스 API: 연합뉴스/뉴스핌 API 구독 시세 기준

· RAG 솔루션: 당사 자체 RAG 파이프라인 엔진 라이선스 (제3자 보안 평가 결과 별도 제출)

· 유지보수: 문서 업데이트, 임베딩 재적재, 프롬프트 최적화, 답변 품질 모니터링 포함

※ 상기 금액은 부가세 별도 기준입니다.

※ LLM API 비용은 MAU 30만 + 비용 최적화 전략(캐싱·경량모델·프롬프트 최적화) 적용 기준

※ 사용자 규모에 따라 LLM 비용 변동 — 상세 시뮬레이션은 5장 참조

(주)바틀 대표이사