# 『ETF 특화 AI 에이전트 구축』 제안서

제안업체: (주)바틀 2026년 3월

# 목차

- 제안업체 일반

- 제안 개요

- 사업수행 부문

- 사업관리 부문

- 지원 부문

- 기타

# 1. 제안업체 일반

## (1) 주요 연혁 및 사업 내용

[대표님 작성 필요] — 실제 (주)바틀 법인 설립일, 주요 사업 이력을 기재해 주세요.

### 핵심 사업 영역

- AI 에이전트 시스템 구축: LLM 기반 멀티 에이전트 아키텍처 설계 및 구현

- 금융 도메인 AI 서비스: 투자 분석, 상담 자동화, 리스크 관리

- RAG 파이프라인 구축: 벡터DB 기반 문서 검색 + LLM 답변 생성

- 클라우드 네이티브 개발: AWS/GCP 기반 마이크로서비스 아키텍처

## (2) 조직 및 인력 구성

[대표님 작성 필요] — 실제 투입 인력의 성명, 경력, 역할, 투입률을 기재해 주세요.

### 투입 인력 구성

| 역할 | 성명 | 경력 | 주요 역할 | 투입률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM/아키텍트 | [성명] | [N년] | 프로젝트 총괄, 시스템 아키텍처 설계, 클라이언트 커뮤니케이션 | 100% |
| AI/ML 엔지니어 | [성명] | [N년] | LLM 파이프라인, 프롬프트 엔지니어링, 멀티에이전트 설계 | 100% |
| AI/ML 엔지니어 | [성명] | [N년] | RAG 파이프라인, 벡터DB 최적화, 임베딩 모델 튜닝 | 100% |
| 백엔드 개발자 | [성명] | [N년] | MCP 서버 개발, API 설계, 데이터 ETL 파이프라인 | 100% |
| 백엔드 개발자 | [성명] | [N년] | 데이터 이관, DB 설계, 보안 모듈 개발 | 100% |
| 프론트엔드 개발자 | [성명] | [N년] | 챗봇 UI/UX, 관리자 대시보드, 반응형 웹 | 100% |
| 인프라/DevOps | [성명] | [N년] | 클라우드 인프라 구축, CI/CD, 모니터링, 보안 설정 | 80% |
| QA 엔지니어 | [성명] | [N년] | 테스트 설계, 성능 테스트, 보안 점검 | 50% |

## (3) 주요 사업 분야

[대표님 작성 필요] — 실제 수행 실적을 기재해 주세요. 아래는 사업 분야 구분 예시입니다.

| 분야 | 상세 내용 | 수행 실적 |
| --- | --- | --- |
| AI 에이전트 | 멀티에이전트 오케스트레이션, Function Calling, Tool Use | [실적 기재] |
| RAG 시스템 | 벡터DB 구축, 문서 청킹/임베딩, 하이브리드 검색 | [실적 기재] |
| 금융 AI | 투자 분석, 리스크 평가, 시장 데이터 분석 | [실적 기재] |
| 클라우드 인프라 | AWS/GCP MSA, Auto-scaling, VPC 보안 | [실적 기재] |
| 챗봇/대화형 AI | 자연어 이해, 멀티턴 대화, Slot Filling | [실적 기재] |

## (4) 재무현황

[대표님 작성 필요] — 실제 재무제표 기반으로 기재해 주세요.

| 구분 | 2024년 | 2025년 |
| --- | --- | --- |
| 매출액 | [금액] | [금액] |
| 영업이익 | [금액] | [금액] |
| 당기순이익 | [금액] | [금액] |
| 부채비율 | [비율] | [비율] |

# 2. 제안 개요

## (1) 제안 배경 및 목적

### 배경

삼성자산운용은 국내 ETF 시장 점유율 1위의 자산운용사로서, 130조원 이상의 ETF 시장에서 투자자에게 차별화된 서비스를 제공해야 하는 과제를 안고 있습니다.

현재 ETF 투자 정보는 다음과 같은 한계가 존재합니다: - 정보 분산: 수익률, 투자설명서, 뉴스 등이 각각 다른 시스템에 산재 - 실시간성 부족: 시장 데이터와 상품 정보의 동기화 지연 - 개인화 부재: 투자자 성향에 맞춘 맞춤형 정보 제공 미흡 - 확장성 한계: 증가하는 고객 문의에 대한 인적 대응 한계

### 목적

본 프로젝트는 ETF 관련 정형 데이터(수익률, 시세 등)와 비정형 데이터(투자설명서, 뉴스 등)를 유기적으로 결합하여, 정확성·최신성·검증 가능성을 갖춘 AI 챗봇 시스템을 구축합니다.

핵심 목표: 1. 에이전틱 RAG AI 챗봇: 단순 질의응답을 넘어 자율적으로 정보를 탐색·분석·종합하는 AI 에이전트 2. MCP 기반 데이터 파이프라인: Model Context Protocol을 통해 사내 레거시 시스템과 AI 에이전트를 표준 프로토콜로 연결 3. 금융권 수준의 보안: 데이터 암호화, 개인정보 마스킹, 가드레일을 통한 컴플라이언스 준수

## (2) 제안 범위

### 구축 범위

| 구분 | 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | 챗봇 UI | 반응형 웹 챗봇 (iframe 임베딩 방식), 차트/테이블 렌더링, 멀티턴 대화 |
| 프론트엔드 | 관리자 대시보드 | 대화 이력 관리, 답변 품질 피드백, 사용 통계 (최소안/확장안 이원화) |
| 백엔드 | MCP 서버 | ETF 상품 조회, 수익률 분석, 뉴스 검색 등 7개 도구 서버 |
| 백엔드 | RAG 파이프라인 | 문서 청킹 → 임베딩 → 벡터DB 저장 → 유사도 검색 → 컨텍스트 주입 |
| 백엔드 | 멀티 에이전트 | 라우터 + 상담/분석/추천 3개 특화 에이전트 |
| 백엔드 | ETL 파이프라인 | 시세·수익률 실시간 동기화, 문서 자동 갱신 |
| 인프라 | 클라우드 | GPU 인스턴스, 오토스케일링, VPC 보안, 모니터링 |
| 인프라 | 데이터 이관 | 사내 레거시 데이터 → 클라우드 마이그레이션 |
| 보안 | 가드레일 | 금칙어 필터링, 할루시네이션 체크, 컴플라이언스 검증 |
| 보안 | 데이터 보호 | 전송/저장 암호화, 개인정보 마스킹, 접근 제어 |

## (3) 추진 방향 및 주요 내용

### 기술 아키텍처 개요

[사용자] → [챗봇 UI (반응형 웹)]
              ↓
         [에이전트 라우터] ← 의도 분류 (Intent Classification)
              ↓
    ┌─────────┼─────────┐
    ↓         ↓         ↓
[상담 에이전트] [분석 에이전트] [추천 에이전트]
    ↓         ↓         ↓
    └─────────┼─────────┘
              ↓
    [MCP Server Layer] ← Tool Use / Function Calling
    ┌────┬────┬────┬────┐
    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
  [ETF DB] [벡터DB] [시세API] [뉴스API] [문서저장소]
              ↓
    [RAG Pipeline]
    청킹 → 임베딩 → 벡터검색 → Re-ranking → 컨텍스트 주입
              ↓
    [LLM (Claude)] → 응답 생성
              ↓
    [가드레일] → 금칙어/할루시네이션/컴플라이언스 체크
              ↓
         [최종 응답]

### 핵심 기술 요소

1. MCP(Model Context Protocol) 기반 데이터 연동

MCP는 Anthropic이 제정한 오픈 표준 프로토콜로, AI 모델이 외부 데이터 소스 및 도구에 접근하기 위한 통일된 인터페이스를 제공합니다. 본 프로젝트에서는 MCP 표준을 준수하여 삼성자산운용 사내 레거시 시스템과 AI 에이전트를 연결합니다.

MCP 표준 프로토콜 준수 방안: - 통신 규격: JSON-RPC 2.0 기반 요청/응답, SSE(Server-Sent Events) 기반 스트리밍 - MCP 3대 기본 요소 구현: Tools(도구 호출), Resources(데이터 조회), Prompts(프롬프트 템플릿) - 각 MCP 서버는 initialize → tools/list → tools/call 표준 핸드셰이크 준수 - Tool 스키마: JSON Schema 기반 입력 파라미터 정의, 타입 검증 자동 수행

사내 레거시 시스템 연동 아키텍처:

[사내 레거시 시스템]                    [MCP 서버 레이어]

시세 API (REST)  ──→ [Adapter] ──→  etf-performance MCP Server
상품 DB (Oracle)  ──→ [Adapter] ──→  etf-products MCP Server
문서 관리 (NAS)   ──→ [Adapter] ──→  document-search MCP Server
뉴스 API (B2B)   ──→ [Adapter] ──→  news-search MCP Server
                                        ↓
                                   [MCP Client (AI 에이전트)]
                                        ↓
                                   [LLM (Claude)]

- 어댑터 패턴: 각 레거시 시스템의 데이터 형식(SOAP, REST, JDBC 등)을 MCP 표준 Tool 스키마로 변환하는 어댑터 레이어 구축

- 데이터 변환 레이어: 사내 DB 스키마(Oracle/MSSQL)의 데이터를 MCP Resource 형식으로 정규화. 종목코드, 날짜 형식, 통화 단위 등 표준화 처리

- 연결 보안: VPN/Direct Connect를 통한 사내망 접근, 각 MCP 서버별 API 키 인증, 요청률 제한(Rate Limiting)

- 장애 격리: 개별 MCP 서버가 독립 컨테이너로 운영되어, 특정 레거시 시스템 장애 시 다른 MCP 서버에 영향 없음

MCP 서버 7개 구축: - 향후 신규 데이터 소스 추가 시 MCP 서버만 추가하면 되는 모듈형 확장 구조

2. 멀티 에이전트 오케스트레이션 - 라우터 에이전트: 사용자 의도를 분석하여 최적의 전문 에이전트로 라우팅한다 - 상담 에이전트: ETF 기본 정보 안내, 용어 설명, 투자 가이드를 제공한다 - 분석 에이전트: 수익률 분석, 상품 비교, 시장 동향 분석, 차트를 생성한다 - 추천 에이전트: 투자 성향별 맞춤 ETF 추천, 포트폴리오 구성을 제안한다 - 각 에이전트는 독립적인 시스템 프롬프트와 도구셋을 보유한다 - 에이전트 간 협업 워크플로우: 복잡한 질의 시 라우터가 2개 이상의 에이전트를 순차/병렬로 호출하여 결과를 종합한다 (예: 분석 에이전트의 수익률 데이터를 추천 에이전트가 활용)

3. 슬롯 필링(Slot Filling) 및 자율 추론 - 슬롯 필링: 사용자의 모호한 질의에서 API 호출에 필수적인 엔티티(종목명, 기간, 위험성향 등)를 능동적으로 추출한다. 미확보 정보가 있을 경우 사용자에게 추가 질문을 생성하여 필수 슬롯을 채운 후 검색/분석을 수행한다 - 예시: “ETF 추천해줘” → 투자목적·위험성향·투자기간 슬롯 미충족 → “투자 목적(배당/성장/안정)과 선호하시는 투자 기간을 알려주세요” 자동 생성 - 자율적 다단계 추론: 사용자의 복잡한 질의를 하위 작업으로 분해하고, 필요한 정보를 탐색·수집·종합하는 과정을 자율적으로 수행하는 에이전트 아키텍처를 구현한다 - Next Best Action: 조회 결과 및 대화 맥락에 기반하여 연관 정보나 심화 분석 질문을 선제적으로 제안하는 동적 가이드 기능을 제공한다 (예: KODEX 200 수익률 조회 후 → “유사한 대형주 ETF와 비교하시겠습니까?” / “최근 관련 뉴스를 확인하시겠습니까?”)

4. RAG(검색 증강 생성) 파이프라인 - 지능형 문서 분할(Chunking): 투자설명서, 운용보고서의 구조를 이해하는 시맨틱 청킹을 적용한다 - 메타데이터 통합 인덱싱: 종목코드, 문서 유형, 작성일 등 메타데이터와 함께 인덱싱한다 - 하이브리드 검색: 벡터 유사도 검색 + BM25 키워드 검색 + RRF(Reciprocal Rank Fusion)를 적용하여 검색 정확도를 확보한다 - 자가 교정(Self-Correction): 검색된 정보가 부적절하거나 부족할 경우 스스로 판단하여 검색 질의를 재작성(Query Rewriting)하거나 추가 검색을 수행하는 메커니즘을 포함한다 - Re-ranking: 초기 검색 결과에 대해 Cross-Encoder 기반 Re-ranking을 수행하여 상위 문서의 관련성을 정밀하게 재평가한다

5. 금융 특화 가드레일 - 금칙어 필터링: 욕설, 혐오 표현, 부적절 투자 권유를 차단한다 - 할루시네이션 체크: 답변 내 수치 데이터를 MCP 서버 조회 원본 데이터와 교차 검증하며, 근거 없는 수치가 포함된 경우 해당 문장을 자동 제거하거나 경고 표시를 삽입한다 - 컴플라이언스: “투자 권유가 아닙니다” 면책 조항을 자동 삽입하며, 금융소비자보호법을 준수한다 - 근거 표시: 답변에 사용된 문서 출처(문서명, 섹션명, 작성일)를 명시하여 검증 가능성을 확보한다

5. 데이터 실시간 동기화 - ETL 파이프라인: 시세 데이터 5분 간격 동기화, 일별 수익률 자동 갱신 - 문서 자동 갱신: 신규 투자설명서/운용보고서 업로드 시 자동 청킹 → 임베딩 → 벡터DB 적재 - 뉴스 API 연동: 금융 뉴스 API B2B 구독을 통한 실시간 뉴스 수집 및 인덱싱

6. 서비스 제공 방식 (FunETF 웹뷰 연동) - 본 챗봇은 독립 서비스로 구축하며, 삼성자산운용 FunETF 앱에 WebView(iframe)로 제공 - iframe 임베딩 시 postMessage 기반 양방향 통신 인터페이스 구현 - 사용자 접근 시 JWT 토큰 기반 권한 관리 적용 (비로그인 사용자 제한 기능 포함) - CORS 정책 및 CSP(Content Security Policy) 설정으로 허용된 도메인에서만 iframe 삽입 가능 - 반응형 레이아웃으로 FunETF 앱 내 다양한 화면 크기에 자동 대응

7. 관리자 어드민 페이지 (이원화 제안)

본 프로젝트의 핵심 목적인 AI 챗봇 응답 품질에 집중하기 위해, 관리자 기능을 최소안과 확장안으로 분리하여 제안합니다.

| 구분 | 최소안 (본 프로젝트 포함) | 확장안 (옵션) |
| --- | --- | --- |
| 대화 이력 관리 | 전체 대화 목록 조회, 검색, 필터링 | 대화 태깅, 분류, 내보내기 |
| 사용 통계 | 일별/주별 사용량, 에이전트별 비율, 인기 질문 | 실시간 대시보드, 커스텀 리포트, 알림 설정 |
| 답변 품질 | 사용자 피드백(좋아요/싫어요) 수집 | 품질 평가 워크플로우, A/B 테스트, 평가자 배정 |
| 프롬프트 관리 | — | 프롬프트 버전 관리, 성능 비교, 롤백 |
| MCP 도구 모니터링 | 도구별 호출 횟수, 응답시간 | 도구별 에러율, 장애 알림, 성능 트렌드 |

8. RAG 솔루션 라이선스 구조 - 당사는 자체 개발한 RAG 파이프라인 솔루션을 보유하고 있으며, 본 프로젝트에 활용 - 라이선스 형태: 프로젝트 전용 영구 라이선스 (삼성자산운용 귀속) - IP 귀속 조건: 본 프로젝트에서 개발되는 MCP 서버 소스코드, 프롬프트, 학습된 모델 등 전체 지식재산권은 삼성자산운용에 귀속 - 제3자 보안 평가: 당사 RAG 솔루션에 대한 제3자 보안 수준 평가를 수행하며, 평가 결과를 프로젝트 착수 시점에 삼성자산운용에 제출한다 - 라이선스 비용은 견적서에 별도 명시한다

솔루션을 포함하여 제안하는 사유: LLM API, 뉴스 데이터 API, RAG 솔루션은 본 시스템의 핵심 엔진으로서, 모델 선정·프롬프트 최적화·데이터 품질 관리가 시스템 개발과 일체화되어야 최적의 성능을 달성합니다. 솔루션을 개발비와 분리하여 별도 견적으로 제시하며, 상세 비용은 견적서에 명시합니다.

## (4) 기대효과

| 구분 | 현재(As-Is) | 목표(To-Be) | 기대효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객 응대 | 인력 기반, 영업시간 한정 | AI 24/7 자동 응답 | 응대 가능 시간 3배 확대 |
| 정보 접근 | 웹사이트 수동 검색 | 대화형 즉시 검색 | 정보 접근 시간 80% 단축 |
| 투자 분석 | 개별 데이터 수동 비교 | AI 자동 비교 분석 | 분석 시간 90% 단축 |
| 문서 활용 | PDF 직접 열람 | RAG 기반 핵심 추출 | 문서 활용률 5배 향상 |
| 상품 추천 | 일률적 상품 안내 | 성향별 맞춤 추천 | 고객 만족도 40% 향상 |
| 운영 비용 | 상담 인건비 증가 | AI 자동화로 비용 절감 | 상담 비용 60% 절감 |

# 3. 사업수행 부문

## (1) 시스템 및 클라우드 아키텍처 구축 방안

### 클라우드 구성도 (AWS 기반)

[인터넷] → [CloudFront CDN] → [ALB]
                                 ↓
                          [ECS Fargate Cluster]
                    ┌──────┬──────┬──────┐
                    ↓      ↓      ↓      ↓
               [챗봇API] [MCP서버] [RAG서버] [관리자API]
                    ↓      ↓      ↓      ↓
                    └──────┼──────┘
                           ↓
                    [Internal ALB]
                    ┌──────┬──────┐
                    ↓      ↓      ↓
              [RDS Aurora] [OpenSearch] [ElastiCache Redis]
                    ↓
              [S3 문서저장소]

[VPC Private Subnet]
├── ECS Fargate (서비스 컨테이너)
├── RDS Aurora PostgreSQL + pgvector (벡터DB + 운영DB)
├── OpenSearch (하이브리드 검색 - BM25)
├── ElastiCache Redis (세션 캐시, 응답 캐시)
└── S3 (문서 원본, 임베딩 백업)

[보안]
├── WAF (웹 방화벽)
├── VPN / Direct Connect (사내망 연결)
├── KMS (데이터 암호화 키 관리)
├── Secrets Manager (API 키, DB 인증)
└── CloudTrail + GuardDuty (감사 로그)

### MCP 서버 설계

MCP(Model Context Protocol)는 AI 모델과 외부 데이터 소스를 연결하는 표준 프로토콜입니다. 본 프로젝트에서는 다음 7개의 MCP 서버를 구축합니다:

| MCP 서버 | 기능 | 데이터 소스 | 응답 시간 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| etf-products | ETF 상품 검색 및 목록 조회 | RDS Aurora | < 200ms |
| etf-detail | ETF 상세 정보 (구성종목, 보수 등) | RDS Aurora | < 300ms |
| etf-performance | 수익률 데이터 및 가격 히스토리 | RDS Aurora + Redis 캐시 | < 200ms |
| etf-compare | 다중 ETF 비교 분석 | RDS Aurora | < 500ms |
| document-search | 투자설명서/운용보고서 RAG 검색 | pgvector + OpenSearch | < 800ms |
| news-search | 금융 뉴스 검색 | 뉴스 API + OpenSearch | < 500ms |
| etf-recommend | 투자 성향별 ETF 추천 | RDS Aurora + LLM | < 1000ms |

### 보안 아키텍처

[외부 접근]
    ↓
[WAF] → DDoS 방어, SQL Injection 차단, Rate Limiting
    ↓
[CloudFront] → HTTPS 강제, TLS 1.3
    ↓
[ALB] → VPC 내부로만 라우팅
    ↓
[ECS 서비스] → IAM Role 기반 최소 권한
    ↓
[데이터 계층]
├── RDS: 저장 시 AES-256 암호화, 전송 시 TLS
├── S3: SSE-KMS 암호화, 버킷 정책으로 접근 제한
├── Redis: 전송 시 TLS, AUTH 토큰 인증
└── LLM API: API 키 Secrets Manager 관리, 프라이버시 필터링

개인정보 마스킹 처리: - LLM으로 전송 전 PII(개인식별정보) 자동 감지 및 마스킹 - 주민등록번호, 계좌번호, 전화번호 등 패턴 기반 + NER 기반 이중 감지 - 마스킹된 데이터는 LLM 응답 후 복원하지 않음 (비가역적 처리)

## (2) 데이터 이관 및 벡터 DB 구축 전략

### 데이터 이관 계획

| 데이터 유형 | 원본 시스템 | 이관 대상 | 이관 방식 | 예상 규모 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETF 상품 정보 | 사내 DB | RDS Aurora | DB 마이그레이션 (DMS) | ~500개 상품 |
| 시세/수익률 | 시세 시스템 | RDS Aurora + Redis | API 연동 + 배치 | 일 ~10만 건 |
| 투자설명서 | 문서 관리 시스템 | S3 + pgvector | 파일 전송 + 청킹/임베딩 | ~2,000개 문서 |
| 운용보고서 | 문서 관리 시스템 | S3 + pgvector | 파일 전송 + 청킹/임베딩 | ~5,000개 문서 |
| 뉴스 | 뉴스 API | OpenSearch | API 구독 + 실시간 인덱싱 | 일 ~1,000건 |

### 벡터 DB 구축

임베딩 모델: OpenAI text-embedding-3-large (3072차원) - 한국어 금융 용어에 대한 우수한 성능 - 종목명, 지수명 등 전문 용어 인식률 95% 이상

청킹 전략: - Semantic Chunking: 문서 구조(목차, 섹션)를 인식하여 의미 단위로 분할 - Chunk Size: 500~1000 토큰, Overlap: 100 토큰 - 메타데이터 보존: 종목코드, 문서유형, 작성일, 섹션명

인덱싱 구조:

documents 테이블:
├── id (UUID)
├── content (TEXT) — 청크 원문
├── embedding (vector(3072)) — 임베딩 벡터
├── metadata (JSONB) — 종목코드, 문서유형, 작성일
├── document_id (UUID) — 원본 문서 참조
└── created_at (TIMESTAMP)

인덱스:
├── HNSW 인덱스 (벡터 유사도 검색, ef_construction=200)
├── GIN 인덱스 (메타데이터 JSONB 검색)
└── B-tree 인덱스 (document_id, created_at)

## (3) 사업 추진 전략 및 일정

### 단계별 추진 일정 (총 5개월)

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계: 분석/설계 | 1개월 (4주) |  |  |
| 1-1주 | 1주 | 킥오프, 요구사항 분석, AS-IS 분석 | 수행계획서, AS-IS 분석서 |
| 2-3주 | 2주 | 시스템 설계, DB 설계, API 설계, UI/UX 설계 | To-Be 정의서 |
| 4주 | 1주 | 설계 리뷰, 클라우드 환경 구축 | 설계 검수 |
| 2단계: 구축 | 3개월 (12주) |  |  |
| 5-6주 | 2주 | MCP 서버 7개 개발, DB 스키마 구축 | 개발 소스 (Phase 1) |
| 7-8주 | 2주 | RAG 파이프라인 구축, 벡터DB 구축, 문서 임베딩 | 개발 소스 (Phase 2) |
| 9-10주 | 2주 | 멀티 에이전트 개발, 프롬프트 엔지니어링 | 개발 소스 (Phase 3) |
| 11-12주 | 2주 | 챗봇 UI/UX 개발, 관리자 대시보드 개발 | 개발 소스 (Phase 4) |
| 13-14주 | 2주 | 가드레일 구축, 보안 모듈, ETL 파이프라인 | 개발 소스 (Phase 5) |
| 15-16주 | 2주 | 데이터 이관, 통합 테스트, 성능 테스트 | 테스트 시나리오/결과서 |
| 3단계: 안정화 | 0.5개월 (2주) |  |  |
| 17주 | 1주 | 운영 환경 배포, 부하 테스트, 보안 점검 | 보안성 검토서 |
| 18주 | 1주 | 사용자 교육, 운영 이관, 문서 정리 | 매뉴얼, 최종검수확인서 |

# 4. 사업관리 부문

## (1) 추진 조직

[대표님 작성 필요] — 실제 투입 인력명으로 조직도를 수정해 주세요.

[삼성자산운용]                    [(주)바틀]
 담당 VP                          PM
 (프로젝트 오너)                   (프로젝트 총괄)
      ↓                               ↓
 디지털플랫폼팀              ┌─────────┼─────────┐
 (요구사항/검수)             ↓         ↓         ↓
                        [AI팀]    [개발팀]    [인프라팀]

                        [QA]

## (2) 프로젝트 추진 일정

위 3.(3) 일정과 동일하며, 마일스톤 기준으로 관리합니다.

| 마일스톤 | 시점 | 검수 기준 |
| --- | --- | --- |
| M1: 설계 완료 | 4주차 | 설계 문서 검수 승인 |
| M2: MCP + RAG 완료 | 8주차 | 7개 MCP 서버 + RAG 파이프라인 동작 확인 |
| M3: 에이전트 + UI 완료 | 12주차 | 챗봇 E2E 시나리오 테스트 통과 |
| M4: 통합 테스트 완료 | 16주차 | 전체 기능 + 성능 + 보안 테스트 통과 |
| M5: 운영 이관 완료 | 18주차 | 최종 검수 + 운영 인수인계 |

### 프로젝트 관리 방안

범위/일정 관리: - WBS(Work Breakdown Structure) 기반 범위 정의, Jira 스프린트로 2주 단위 관리 - 마일스톤별 진척률 측정, 주간 보고서에 일정 준수율(SPI) 포함 - 범위 변경 시 변경관리위원회(CCB) 승인 후 반영

의사소통 관리: - 주간 보고: 매주 금요일 진행 현황 보고 (이메일 + 화상회의) - 이슈 관리: Jira를 활용한 이슈 추적, CRITICAL 이슈는 당일 보고 - 산출물 관리: 단계별 산출물 Confluence 공유

이슈/위험 관리: - 위험 등록부(Risk Register) 작성 및 주간 업데이트 - 위험 등급: CRITICAL(즉시 대응) / HIGH(24시간 내) / MEDIUM(주간 보고) / LOW(월간 리뷰) - 주요 위험 식별: LLM 응답 품질 미달, 레거시 시스템 연동 지연, 데이터 이관 오류 - 각 위험 항목에 대한 완화 계획(Mitigation Plan) 사전 수립

형상 관리: - Git 기반 소스코드 형상관리, GitFlow 브랜칭 전략 적용 - main(프로덕션) / develop(개발) / feature(기능) / hotfix(긴급수정) 브랜치 분리 - 모든 변경 사항은 Pull Request + 코드 리뷰 후 병합 - 태그 기반 릴리스 관리, 배포 이력 추적 가능

품질 관리: - 개발 단계별 품질 게이트(Quality Gate) 설정 - 코드 정적 분석(SonarQube), 보안 취약점 스캔(OWASP ZAP) 자동화 - 품질관리를 위한 조직: QA 엔지니어 전담, PM이 품질관리자 겸임 - 품질 메트릭: 코드 커버리지 80% 이상, 결함 밀도 0.5건/KLOC 이하

투입인력 관리: - 투입인력 현황을 주간 보고에 포함 (투입률, 역할 변경 등) - 인력 교체 시 최소 2주 전 사전 통보 및 인수인계 기간 확보 - 핵심 인력(PM, AI 엔지니어)은 프로젝트 전 기간 전담 투입

### 보안관리 계획

- 보안관리자 지정: PM이 보안관리자를 겸임하며, 프로젝트 전 기간 보안 책임

- 자료정보 보안:

  - 삼성자산운용 제공 자료는 암호화된 환경에서만 열람

  - 개발 완료 후 로컬 데이터 전량 삭제, 삭제 확인서 제출

  - 문서/데이터 외부 반출 금지, 외부 클라우드(개인 계정) 업로드 금지

- 물리적 환경 보안:

  - 개발 장비 디스크 암호화(BitLocker/FileVault) 필수

  - 개발실 출입 관리, 외부인 출입 시 보안 서약서 징구

- 네트워크 보안:

  - 개발 환경은 VPN을 통해서만 접근

  - 프로덕션 환경은 VPC 내부에서만 접근, 외부 접근 차단

  - API 키, DB 인증 정보는 AWS Secrets Manager로 관리

### 테스트 방안 (품질 요건 QUR-1~4 대응)

QUR-1: 테스트 수행 - 단위 테스트: 각 MCP 서버, RAG 파이프라인, 에이전트별 독립 테스트 - 통합 테스트: MCP → RAG → 에이전트 → LLM 전체 흐름 E2E 테스트 - 인수 테스트: 삼성자산운용 담당자 참여, 실제 업무 시나리오 기반 검증 - 성능 테스트: 동시 접속 500명 기준 부하 테스트, 응답시간 SLA 검증 - 보안 테스트: OWASP Top 10 취약점 점검, 침투 테스트 수행 - 오류 데이터 포함 테스트: 잘못된 종목코드, 비정상 입력값 등 엣지케이스 검증

QUR-2: 품질관리 방안수립 - 분석/설계/개발/테스트 각 단계별 품질 체크리스트 제시 - 품질관리 조직: QA 엔지니어 전담 + PM 품질관리자 겸임

QUR-3: 결함관리 - 프로젝트 과정 중 발견된 모든 결함은 Jira에 등록하고 프로젝트 기간 중 제거 - 결함 심각도별 해소 기한: CRITICAL 당일, HIGH 3일, MEDIUM 1주, LOW 2주

QUR-4: 개발표준 준수 - 삼성자산운용의 개발표준을 준수하며, 킥오프 시 표준 문서를 수령하여 적용 - 코딩 컨벤션, API 명명 규칙, DB 설계 표준 등을 프로젝트 초기에 확정

# 5. 지원 부문

## (1) 구축 지원

### 프로젝트 기간 중 지원 방안

- 삼성자산운용 담당자와 주 2회 정기 미팅 (월/목)

- Slack/Teams 채널을 통한 실시간 커뮤니케이션

- 이슈 발생 시 4시간 이내 초기 대응, 24시간 이내 해결

### 성능 부하 및 튜닝 지원 방안

- 오픈 전 부하 테스트 수행 (동시 접속 500명 기준)

- LLM 응답 시간 목표: 평균 3초 이내

- 벡터 검색 응답 시간 목표: 평균 200ms 이내

- 병목 구간 식별 및 최적화 (캐시 전략, 쿼리 최적화)

### 오픈 후 안정화 지원 방안

- 오픈 후 2주간 전담 인력 2명 상주 지원

- 실시간 모니터링 대시보드 구축 (CloudWatch + Grafana)

- 장애 발생 시 30분 이내 1차 대응

## (2) 시세 시스템 운영 방안

- ETF 시세 데이터: 한국거래소(KRX) API 또는 사내 시세 시스템 연동

- 동기화 주기: 장중 5분 간격, 장 마감 후 일 1회 확정 데이터 갱신

- 장애 시 폴백: 마지막 정상 데이터 캐시 유지, 사용자에게 “데이터 지연” 안내

## (3) 유지보수 및 기술이전 계획

### 유지보수 범위

| 구분 | 내용 | 주기 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 모니터링 | 서비스 가용성, 응답시간, 에러율 모니터링 | 24/7 |
| LLM 프롬프트 관리 | 프롬프트 성능 평가 및 최적화 | 월 1회 |
| 문서 갱신 | 신규 투자설명서/운용보고서 임베딩 적재 | 수시 |
| 보안 패치 | 취약점 점검 및 패치 적용 | 월 1회 |
| 성능 최적화 | 응답시간, 정확도 개선 | 분기 1회 |
| 모델 업데이트 | LLM 신규 모델 평가 및 교체 | 반기 1회 |

### 기술이전 계획

MOP(Method of Procedure) 작업절차서: - 시스템 오픈 절차: 사전 점검 체크리스트 → 배포 승인 → 블루/그린 배포 → 헬스체크 → 트래픽 전환 → 정상 확인 → 완료 보고 - 장애 대응 절차: 장애 감지(CloudWatch 알람) → 1차 판단(30분 이내) → 심각도 분류(P1~P4) → 담당자 호출 → 원인 분석 → 조치 → 재발 방지 보고 - 정기 점검 절차: 월간 보안 패치, 분기 성능 최적화, 반기 LLM 모델 평가 절차를 상세 기술한다 - 롤백 절차: 배포 후 이상 발생 시 이전 버전으로 즉시 롤백하는 단계별 절차를 포함한다

운영자 교육 (2일, 총 16시간):

| 일차 | 시간 | 주제 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 오전 | 4h | MCP 서버 관리 | MCP 서버 구조 이해, 도구 추가/수정/삭제 방법, 장애 대응, 로그 조회 |
| Day 1 오후 | 4h | 문서 적재 및 벡터DB 관리 | 신규 투자설명서/운용보고서 업로드 → 자동 청킹 → 임베딩 → 벡터DB 적재 절차, 문서 삭제/갱신 방법 |
| Day 2 오전 | 4h | 프롬프트 튜닝 | 에이전트별 시스템 프롬프트 수정, 금칙어 패턴 추가/수정, 가드레일 설정 변경, A/B 테스트 방법 |
| Day 2 오후 | 4h | 모니터링 및 운영 | 관리자 대시보드 사용법, CloudWatch/Grafana 모니터링, 장애 알림 설정, MOP 절차 실습 |

MCP 레이어 RBAC(역할 기반 접근 제어) 설계:

| 역할 | MCP 도구 접근 범위 | 데이터 접근 범위 | 관리 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관리자(Admin) | 전체 7개 도구 | 전체 데이터 + 감사 로그 | 도구 추가/삭제, 프롬프트 수정, 사용자 관리 |
| 운영자(Operator) | 전체 7개 도구 | 운영 데이터 + 대화 이력 | 문서 적재, 프롬프트 수정, 모니터링 |
| 뷰어(Viewer) | 조회 도구만 (검색/상세) | 읽기 전용 | 대시보드 조회만 |
| AI 에이전트(System) | 할당된 도구만 | 도구 응답 데이터만 | 권한 없음 |

- 모든 MCP 도구 호출은 감사 로그(Audit Log)에 자동 기록하며, 호출자 ID, 도구명, 입력 파라미터, 응답 시간, 결과 상태를 포함한다

- 감사 로그 보존 기간: 최소 1년, CloudWatch Logs + S3 아카이브로 관리한다

- 관리자 대시보드에서 감사 로그 검색/필터링/다운로드 기능을 제공한다

기술 문서: 아키텍처 설계서, API 명세서, 운영 가이드를 전달한다

인수인계 기간: 2주 (마지막 안정화 기간에 병행 수행한다)

### 표준 산출물 리스트

| 단계 | 주요 산출물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 계약 | 수행계획서 | 범위, 일정, 품질 등 프로젝트 수행을 위한 상세 계획 기술 |
| 분석 | AS-IS 분석서 | 프로세스, 시스템, 데이터 등에 대한 인터뷰 결과, 현황 분석 |
| 설계 | To-Be 정의서 | 화면, 테이블, 인터페이스, 프로그램 목록/정의서, ERD 등 모든 설계 사항 |
| 개발 | 개발 소스 | 시스템 개발 소스 |
| 개발 | 보안성 검토서 | 수행사 자체 보안성 검토 |
| 개발 | 테스트 시나리오 및 결과서 | 단위, 통합, 인수, 성능 테스트 계획과 시나리오, 그 결과 기술 |
| 이행 | 사용자 매뉴얼 | 사용자 가이드 기술 |
| 이행 | 운영 매뉴얼 | 시스템 운영 가이드 기술 |
| 이행 | 요구사항추적표 | 업무요건 구현과정 기술 |
| 종료 | 최종검수확인서 | 프로젝트 모든 검수 대상 산출물 등을 기술 |
| 종료 | Working Docs | 각종 보고서, 회의록, 품질 활동, 인수인계, 시연회 등 모든 작업 문서 |

# 6. 기타

## 추가 제언

### 1. 단계적 확장 로드맵

| 단계 | 시기 | 확장 내용 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (본 프로젝트) | ~5개월 | ETF 특화 AI 챗봇 기본 구축 |
| Phase 2 | +3개월 | 음성 인터페이스(TTS/STT) 추가, 모바일 앱 연동 |
| Phase 3 | +3개월 | 개인화 포트폴리오 관리, 리밸런싱 알림 |
| Phase 4 | +3개월 | 타 금융상품(펀드, 연금) 확장 |

### 2. 데모 시스템 운영 현황

- 본 제안 시점에 이미 동작하는 PoC 시스템을 구축하여 운영 중

- 챗봇 UI + MCP 기반 도구 호출 + 멀티 에이전트 + 관리자 대시보드 동작 확인

- 실제 KODEX ETF 230개 상품 데이터 + 투자설명서 4건 기반 테스트 완료

### 3. LLM 모델 전략

- 메인 모델: Claude (Anthropic) — 한국어 성능 우수, 금융 도메인 정확도 높음

- 보조 모델: 경량 모델을 의도 분류, 슬롯 필링 등 단순 작업에 활용하여 비용 최적화

- 향후 삼성자산운용 자체 파인튜닝 모델을 적용할 수 있도록 모듈형 구조로 설계한다

### 4. 라이선스 및 3rd Party 솔루션 관리

- 라이선스 이슈, 비인가 S/W 설치 등으로 인해 발생되는 문제의 책임은 당사에 있다

- 본 프로젝트에 사용되는 모든 오픈소스 라이선스를 SBOM(Software Bill of Materials)으로 관리한다

- 3rd Party 솔루션(LLM API, 뉴스 API 등) 연동 시, 보안 취약점 발생에 대한 대응 체계를 갖추며 최종 책임은 당사가 부담한다

### 5. 프로젝트 범위 외 사항 (Out-of-Scope)

본 프로젝트의 범위에 포함되지 않는 사항을 아래와 같이 명시한다. 아래 사항에 대한 추가 요구 발생 시, 별도 협의 및 변경관리 절차를 통해 범위를 조정한다.

| 구분 | Out-of-Scope 항목 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 레거시 시스템 | 사내 기존 시세 시스템, 문서 관리 시스템, DB 등의 수정/개선 | 당사 시스템은 MCP 어댑터를 통해 연동하며, 원본 시스템 변경은 삼성자산운용 내부 영역에 해당 |
| FunETF 앱 | FunETF 모바일 앱 자체의 개발/수정/배포 | 본 챗봇은 iframe(WebView) 방식으로 삽입하며, 앱 자체 수정은 포함하지 않음 |
| 법률 자문 | 금융소비자보호법, 개인정보보호법 등에 대한 법률 자문 | 당사는 기술적 컴플라이언스 가드레일을 구현하며, 법률 해석 및 자문은 별도 전문기관 영역 |
| 사용자 개인정보 이관 | 기존 고객 개인정보(계좌, 투자내역 등)의 클라우드 이관 | 본 챗봇은 개인정보를 저장하지 않는 구조로 설계하며, 기존 개인정보 이관은 범위 외 |
| 하드웨어 조달 | GPU 서버, 네트워크 장비 등 물리적 하드웨어 구매/설치 | 클라우드 기반으로 구축하며, 온프레미스 하드웨어는 포함하지 않음 |

본 제안서에 포함된 정보는 (주)바틀의 입장에서 정확하고 완전한 것이며, 제안 내용의 이행을 보증합니다.

(주)바틀 대표이사